附件：

2019年市政基础设施建设项目及业主代表任务明细

- 根据白银区人民政府《2019年重点工作重点项目任务分解》和《十五项重点工作任务分解》安排，2019年市政“13+1”工程（13条道路、1座天桥）施工现场业主代表及任务明细如下：

- 1.续建道路4条：银山路，王蕾担任现场业主代表；北环路西延段道路工程，第1合同标段宋承志、顾秉蔚担任业主代表，第2合同标段李小珑担任业主代表，第3合同标段高亮德、杨晶担任业主代表；水川路（109国道—南环路），周富强担任现场业主代表；凤凰街（诚信大道—上海路），宋承志、顾秉蔚担任现场业主代表。上述续建4条道路施工单位在3月全部复工建设，10月底前建成通车。

- 2.新建道路6条：诚信大道北段，何轶担任现场业主代表；长春路西段，张晓玲担任现场业主代表；银西二路，周富强担任现场业主代表；支三号路（福门片区支路3条)，张晓玲担任现场业主代表。上述新建6条道路按6月份全部开工建设，在10月底前建成通车。

- 3.大修、改造道路3条：滨河西路王家湾段拓宽改造，高亮德担任现场业主代表；新三路（国道109线-南环路），宋承志担任现场业主代表；万盛路（西大沟桥-诚信大道），顾秉蔚担任现场业主代表。上述3条道路按6月份开工建设，年内建成通车。

- 4.建设人行过街天桥1座：大什字人行天桥，何轶担任现场业主代表，7月底前完成手续办理并开工建设，10月建成投用。