附件2：

土地储备工作流程图

1、依法收回的国有土地。

2、收购的土地。

3、行使优先购买权取得的土地。

4、已办理农转用、征收批准手续并完成征地的土地。

5、其他依法取得的土地。

按照区政府有关流程和规定兑付征迁补偿款

征地拆迁阶段

达到净地条件，移交土储中心进入“七通一平”工程施工阶段

征迁单位开展征地拆迁丈量登记工作

区政府发布征地公告，或启动收回、收购程序

不动产确权登记发证，土储中心取得完整产权，纳入储备土地库管理

土储中心对纳入储备土地库的土地进行日常管护

入库供地阶段

储备实施阶段

通过竣工验收、审计，具备供应条件

招投标，确定工程施工单位和监理单位

施工图设计，编制工程预算

编制储备项目可研报告，报发改部门批准

严格对应储备地块范围，提出具体储备项目专项债券安排，制定融资平衡方案，上报省财政厅、省国土资源厅批准

财政部批准省级总额度，省级下达县区级专项债券额度

在年度土地储备计划项目中论证筛选申报专项债券的项目

资金安排阶段

申报地方政府土地储备专项债券

政府安排土地储备专项资金

根据两个规划确定储备计划

储备土地必须符合两个规划

年度土地储备收支计划

年度土地储备计划

城乡规划

土地利用总体规划

土地储备范围

工程实施阶段

储备计划阶段

土地供应，实现收益，偿还政府土地储备专项债券